## Slide 1
★ PROJECT JOURNEY · مايو 2026
BSN
شريك الأعمال
رحلة تطوير
المنصّة الرقمية
اللي خلصناه · اللي هنعمله · الخريطة الكاملة
6
مراحل خلصت
5
مراحل جاية
60
صفحة spec
200+
ملف كود

## Slide 2
Agenda
اللي هنغطّيه النهارده
✓ المراحل المنجزة
(DONE · ما تم بناؤه فعلاً)
1. الأساس التقني — Laravel + React + Auth
2. الـ Dashboards الثلاثة (Admin/Dev/User)
3. تكامل المدفوعات — 5 بوابات
4. الـ Chat الفوري — Laravel Reverb
5. الهوية البصرية للموقع العام
6. الـ Master Spec + Case Study
→ المراحل القادمة
(NEXT · ما هو مخطط للتنفيذ)
1. تأسيس البيانات — Migrations + Models
2. مسار الـ Order — Path A (Packages)
3. مسار الـ Quote — Path B (Custom)
4. لوحة الـ Admin CMS
5. الـ Polish النهائي + Launch

## Slide 3
THE BIG PICTURE
من وكالة → لمنصّة رقمية
التحوّل الاستراتيجي اللي بنبنيه على مدار شهور — نقل BSN من نموذج الـ agency التقليدي إلى منصّة self-service متكاملة بتخدم العملاء بشكل فوري وشفّاف
BEFORE · 2025
Agency Model
📞 تواصل scattered (WhatsApp + Email)
⏰ عرض سعر يأخذ 3-7 أيام
❌ مفيش portal للعميل
💳 دفع تحويل بنكي يدوي
📈 3-4 مشاريع / شهر
🔄 إدارة من Excel + كاغد
AFTER · 2026
Platform Model
💬 Portal كامل بـ chat real-time
⚡ Path A فوري · Path B خلال 24 ساعة
📊 Tracking لكل مرحلة + deliverables
🏦 5 بوابات دفع محلية
🚀 25-30 مشروع / شهر مستهدف
🤖 admin dashboard ذكي بـ KPIs
←

## Slide 4
PART
01
اللي خلصناه
✓ DONE
6 مراحل أساسية تم إنجازها — تشكّل أساس صلب جاهز للبناء فوقه. من البنية التحتية التقنية للهوية البصرية الكاملة، وأخيراً المرجع الاستراتيجي الشامل.
6 مراحل · بنية تحتية كاملة · 200+ ملف كود · 60 صفحة spec

## Slide 5
PHASE 01
01
✓ مكتمل
التقدير:
3 أسابيع
الأساس التقني
Foundation · بنية المشروع التقنية الأساسية
Laravel 11 API
Backend بـ Sanctum + queues + scheduling
React 18 SPA
Frontend بـ Vite + Tailwind + React Query
Auth + Roles
Login, Register, Forgot/Reset Password
Database Schema
Users · Projects · Tasks · Deliverables · Payments
Models + Migrations
13 model مع كل العلاقات والـ soft deletes
API Versioning
/api/v1/* بـ fallback hints + audit logs

## Slide 6
PHASE 02
02
✓ مكتمل
التقدير:
2 أسبوع
الـ Dashboards الثلاثة
Role-Based Access · صلاحيات مختلفة لكل دور
ADMIN
لوحة الأدمن
إدارة المستخدمين
كل المشاريع والمدفوعات
Filament panel
Audit Logs
Reports + KPIs
DEVELOPER
لوحة المطوّر
المشاريع المعيّنة له
Kanban للـ tasks
رفع الـ deliverables
chat مع العميل
Time tracking
CLIENT
لوحة العميل
مشاريعي وتقدّمها
الفواتير والمدفوعات
الرسائل (chat)
تحميل الـ deliverables
الملف الشخصي

## Slide 7
PHASE 03
03
✓ مكتمل
التقدير:
2 أسبوع
تكامل المدفوعات
Strategy Pattern · 5 بوابات دفع محلية
Paymob Card
Visa · Mastercard · iframe checkout
Paymob Wallet
Vodafone Cash · Orange · WE Pay
Paymob Installments
valU · Souhoola · Forsa
Fawry
Cash collection · 30K+ outlet
Kashier
Saudi/Egypt · hosted page
✓ Webhooks · ✓ HMAC verification · ✓ Refund support · ✓ Invoice auto-generation

## Slide 8
PHASE 04
04
✓ مكتمل
التقدير:
10 أيام
الـ Chat الفوري
Laravel Reverb · WebSocket Real-Time
الرسائل الجديدة
~100ms
WebSocket push فوري
قائمة الـ rooms
30 ثانية
Polling لـ unread counts
Typing indicator
2s debounce
+ 5s safety timeout
Mark as read
فوري
عند الفتح أو وصول رسالة
الفوائد:
Self-hosted (مفيش fees) · توفير $99-499/شهر من Pusher · تحكم كامل في الـ scaling

## Slide 9
PHASE 05
05
✓ مكتمل
التقدير:
2 أسبوع
الهوية البصرية
Brutalist Design · 8 صفحات عامة + Design System كامل
Purple
#5C15CC
Orange
#F15A24
Teal
#65C8D0
Ink
#0F0830
الصفحات اللي اتبنت:
Home
Services
ServiceDetail (×4)
Pricing
Portfolio (41)
About
Contact
PublicLayout
Cairo · Tajawal · Archivo Black · Space Mono · RTL Arabic · 3,260 CSS lines

## Slide 10
PHASE 06
06
✓ مكتمل
التقدير:
5 أيام
الـ Master Spec
60 صفحة · 14 قسم · مرجع استراتيجي شامل
User Personas (×4)
محمد · نورة · سارة · عمر
User Journey Map
9 مراحل لـ Path A + 6 لـ Path B
User Flows (×4)
Path A · Path B · Onboarding · Payment
DB Schema
10 migrations جديدة بالتفصيل
API Endpoints (20+)
Public + User + Admin
8 Low-Fi Wireframes
الشاشات الأساسية الجديدة
Competitive Analysis
3 موديلات + positioning map
Case Study (11 فصل)
قصة المشروع كاملة
⭐ Claude Code Prompt كامل ومحضّر للتنفيذ
برومبت احترافي بـ acceptance criteria + 5 phases جاهز للنسخ ولصقه في Claude Code

## Slide 11
DONE · بالأرقام
اللي خلصناه — الإجمالي
بناء كامل من الصفر للـ MVP الحالي — في حدود 8 أسابيع شغل مركّز
6
مراحل خلصت
Foundation → Spec
200+
ملف كود
Backend + Frontend
8
صفحات عامة
كاملة بـ brutalist style
5
بوابات دفع
Paymob · Fawry · Kashier
3
Dashboards
Admin · Dev · Client
60
صفحة spec
PDF + HTML + Case Study
10+
إيميل templates
Welcome · Receipt · Reminder
10+
Notifications
in-app + email

## Slide 12
PART
02
اللي هنعمله
→ NEXT PHASES
5 مراحل قادمة تكمّل الـ business workflow — من تأسيس البيانات لإطلاق المنصة بشكل كامل. التقدير الإجمالي: 20-28 يوم عمل (4-6 أسابيع لمطوّر متفرّغ).
5 مراحل · Order Flow · Quote Workflow · Admin CMS · Launch

## Slide 13
NEXT PHASE
01
⏳ مخطّط
المدة:
4-5 أيام
تأسيس البيانات
Database Foundation
إضافة الـ migrations والـ models والـ seeders اللي محتاجها الـ business workflow الجديد
10 Migrations جديدة
package_addons · bundles · coupons · orders · leads · quotes
9 Models بالعلاقات
مع الـ factories والـ relationships
Seeders كاملة
13 باقة + 20 add-on + 4 bundles + 4 coupons
Email Verification
Token-based + resend endpoint

## Slide 14
NEXT PHASE
02
⏳ مخطّط
المدة:
5-7 أيام
مسار الـ Order
Path A · Package Purchase Flow
الـ wizard الذكي اللي يخلّي العميل يطلب باقة جاهزة ويدفع في 5 دقايق — الـ workflow الأساسي
5-Step Wizard
service → package → addons → details → checkout
OrderController + APIs
draft · calculate · checkout · attachments
Live Calculation
السعر يتحدّث فوراً عند أي تغيير
Coupon + Checkout
تكامل كامل مع الـ 5 payment gateways

## Slide 15
NEXT PHASE
03
⏳ مخطّط
المدة:
5-7 أيام
مسار الـ Quote
Path B · Custom Project Workflow
للمشاريع المعقدة — Smart Q&A wizard + admin يبني عرض سعر مفصّل + العميل يقبل/يتفاوض/يرفض
Smart Q&A Wizard
أسئلة ذكية حسب نوع الخدمة
Admin Quote Builder
line items + payment schedule + validity
Accept/Reject/Negotiate
3 خيارات للعميل + chat للتفاوض
Quote → Order
Conversion تلقائي عند القبول

## Slide 16
NEXT PHASE
04
⏳ مخطّط
المدة:
3-5 أيام
لوحة الـ Admin
Admin CMS + Management
إدارة كاملة للـ packages, addons, bundles, coupons + مراقبة الـ orders والـ leads + KPIs dashboard
Addons + Bundles CRUD
إضافة/تعديل/حذف الإضافات والحزم
Coupons Management
مع usage tracking وlimits
Orders Management
تعيين developer · تتبّع الحالة
Enhanced KPIs Dashboard
revenue · leads · top packages · trends

## Slide 17
NEXT PHASE
05
⏳ مخطّط
المدة:
3-4 أيام
الـ Polish النهائي
Launch Preparation
تجهيز كل اللي لازم قبل الإطلاق — emails + legal pages + tests + documentation + soft launch
Email Templates
Order confirmation · Quote received · etc
Legal Pages
Terms · Privacy · Refund Policy
Test Coverage
PHPUnit tests للـ flows الجديدة
Soft Launch
20 عميل ودود لـ 2 أسابيع قبل الإطلاق الرسمي

## Slide 18
TIMELINE
الخط الزمني للـ 5 مراحل القادمة
20-28 يوم عمل · 4-6 أسابيع لمطوّر متفرّغ · 3-4 أسابيع لـ 2 devs بالتوازي
يوم 0
يوم 7
يوم 14
يوم 21
يوم 28
Phase 1: Foundation
5 يوم
Phase 2: Order Wizard
7 يوم
Phase 3: Quote Workflow
7 يوم
Phase 4: Admin CMS
5 يوم
Phase 5: Polish + Launch
4 يوم
📅 من Phase 1 لـ Phase 5: ~28 يوم عمل · إذا بدأنا الأسبوع الجاي → جاهز للـ Launch بنهاية يونيو 2026

## Slide 19
SUCCESS METRICS
الـ KPIs المستهدفة بعد الإطلاق
التحوّل من معدّل 3-4 مشاريع/شهر لـ 25-30 مشروع/شهر خلال 12 شهر — مدعومًا بـ self-service وproductization
المؤشّر
قبل
بعد 6 شهور
بعد 12 شهر
التحسّن
المشاريع شهرياً
3-4
12-15
25-30
+750%
وقت من طلب لموافقة
3-7 أيام
<24h
<4h
-95%
نسبة Self-Service
0%
50%
75%
جديد
Avg Order Value (EGP)
25,000
22,000
28,000
+12%
MRR Marketing (EGP)
15K
50K
120K
+700%
Conversion Rate
~2%
5-7%
8-10%
+400%

## Slide 20
NEXT IMMEDIATE STEPS
الخطوات الفورية
اللي محتاج تختاره عشان نبدأ Phase 1 الأسبوع الجاي
A
ابدأ Phase 1 فوراً
أنشئ الـ 10 migrations + 9 models + seeders + email verification
4-5 أيام
B
اعمل Soft Launch Plan
حدّد 20 عميل ودود · بريف الفريق · حضّر support workflows
2-3 أيام
C
نظّم Merchant Accounts
Paymob + Fawry production · KYC docs · webhook URLs
1-2 أسابيع
اختار حرف واحد من اللي فوق وقولّي → نبدأ تنفيذه فوراً

## Slide 21
BSN
شريك الأعمال
من وكالة → لمنصّة
شكراً
hello@bp-eg.com · bp-eg.com · +20 150 015 6690